**Modernisierung IT-Abteilung**

# Definition

* Modernisierung IT-Klassenzimmer E118 BS1
* Projektstartgespräch

# Planung

* Ist-Analyse (-> vorhandene Komponenten prüfen)
* Vergleich Ist-Analyse mit Anforderungskatalog (-> Lastenheft)
* Beratung der Kunden
  + Monitore
  + PC’s
  + Drucker
  + Scanner, Maus, Tastatur, …
  + Verkabelung
* Angebote einholen (3 pro Produkt)
* Ablaufplanung, Zeitplanung
  + Projektstrukturplan
  + Netzplan
  + Gantt-Diagramm
  + MS Project
* Motiv für Wand überlegen
* Maler beauftragen
* Kosten planen
* Zeitplan erstellen

# Realisierung

* Bestellen
* Aufsetzen der Arbeitsplätze
* Installieren und funktionsfähig bringen
* Testen der installieren Systeme
* Alte Hardware verkaufen / entsorgen

# Abschluss

* Kosten zusammentragen und darstellen (Rechnungsstellung)
* Soll / Ist Abgleich
* Lessons learned
* Projektabschlussgespräch
* Auflösung des Projekts